РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО РАДА И

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

П Р О Г Р А М

ПОТПУНОГ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И

РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I-IV КАТЕГОРИЈЕ

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2013. ГОДИНУ

Бања Лука, април 2013.године

С А Д Р Ж А Ј

I     ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА				...		3

II    ПРЕГЛЕД СТАМБЕНО НЕЗБРИНУТИХ

ПО ПРИОРИТЕТНИМ ГРУПАМА  				...		3

III   НАЧИН СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

- додјела стамбених јединица

- додјела неповратних новчаних средстава 		...		7

IV    ПРОГРАМ  СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У 2013. години

- завршетак инвестиција у току 			...		7

- изградња и куповина стамбених јединица

са могућношћу заједничког финансирања и суфинансирања	7

- санација монтажних и типских стамбених објеката	...		9

- додјела неповратних новчаних средстава		...		10

V    ПРЕНОС ПРАВА РАСПОЛАГАЊА И КОРИШТЕЊА

НА СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА				...		13

VI    ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА					...		13

VII     ФИНАНСИРАЊЕ						...		14

I     ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

Основ за израду Програма за 2013. годину чини Протокол о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Владе Републике Српске и Борачке организације Републике Српске број:04/1-379/08 од 25.02.2008. године.

Програм стамбеног збрињавања у периоду 2008-2012. година проводи се у сарадњи са Републичком дирекцијом за обнову и изградњу, а у складу са потписаним Споразумом о партнерству и имплементацији Програма стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије, те надлежности утврђене чланом 56. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о републичкој управи («Службени гласник Републике Српске» број:24/12).

Овим Програмом су планиране активности на стамбеном збрињавању у 2013. години.

II    ПРЕГЛЕД СТАМБЕНО НЕЗБРИНУТИХ

ПО ПРИОРИТЕТНИМ ГРУПАМА

Влада Републике Српске  у мају мјесецу 2007. године, је донијела Уредбу, којом је прописала начин, услове, критеријуме и мјерила за стамбено збрињавање, те регулисала поступак и остала питања од значаја за реализацију Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у Републици Српској.

На основу ове Уредбе, локалне заједнице су формирале Првостепене стамбене комисије за стамбено збрињавање ових категорија и расписале конкурс за стамбено збрињавање. По окончању поступка и стављањем клаузуле коначности на предложене ранг-листе приступило се стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије.

Слиједе измјене и допуне Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у августу мјесецу 2008. године и у фебруару 2011. године. (у даљем тексту: Уредба)

Измјеном Уредбе у августу мјесецу 2008. године, остављена је могућност, накнадног подношења захтјева, за лица која се нису пријавила на конкурс за стамбено збрињавање, због чега утврђене ранг листе подлијежу измјени броја корисника, али ће предност у реализацији имати број лица утврђен Протоколом о стамбеном збрињавању потписан између Владе Републике Српске и Борачке организације Републике Српске у фебруару 2008. године.

Измјеном Уредбе у фебруару мјесецу 2011. г. створени су услови за пренос стамбених јединица изграђених заједничким учешћем локалних заједница и  Владе Републике Српске, на локалне заједнице, а даље, у складу са законом који уређује приватизацију државних станова, се врши откуп додијељених стамбених јединица од  стране  крајњег корисника.

У сљедећој табели дајемо прeглед стамбено незбринутих по приоритетним групама:

| Табела бр. 1. ПРЕГЛЕД СТАМБЕНО НЕЗБРИНУТИХ ПО ПРИОРИТЕТНИМ ГРУПАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | ОПШТИНА | Неповратна новчана средства |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно ННС | Стамбене јединице |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно СЈ | СВЕУКУПНО |
|  |  | ППБ |  |  |  | РВИ |  |  |  |  |  | ППБ |  |  |  | РВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | Укупно | I | II | III | IV | Укупно |  | I | II | III | Укупно | I | II | III | IV | Укупно |  |  |
| 1 | Бања Лука |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 5 | 52 | 58 | 61 |  | 65 | 84 | 149 | 1 | 2 | 37 | 135 | 175 | 324 | 385 |
| 2 | Берковићи* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бијељина*,** |  | 3 | 67 | 70 |  |  | 1 | 18 | 19 | 89 |  | 5 | 22 | 27 |  |  | 3 | 3 | 6 |  | 122 |
| 4 | Билећа* |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Братунац |  | 12 |  | 12 |  |  | 3 | 2 | 5 | 17 |  | 1 | 17 | 18 |  |  | 2 | 4 | 6 | 24 | 41 |
| 6 | Брчко | 1 | 2 | 8 | 11 |  |  | 3 | 5 | 8 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 7 | Брод * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вишеград** |  | 4 | 40 | 44 |  |  | 1 | 1 | 2 | 46 |  | 1 | 9 | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 11 | 57 |
| 9 | Власеница |  | 12 | 15 | 27 |  |  |  | 4 | 4 | 31 |  | 1 | 9 | 10 |  | 1 |  |  | 1 | 11 | 42 |
| 10 | Вукосавље** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Гацко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 12 | Горажде |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 13 | Градишка |  | 16 | 26 | 42 |  |  | 11 | 20 | 31 | 73 |  | 6 | 9 | 15 |  |  | 1 | 7 | 8 | 23 | 96 |
| 14 | Дервента * |  | 15 |  | 15 |  |  | 27 |  | 27 | 42 |  | 3 | 4 | 7 |  |  | 5 | 10 | 15 | 22 | 64 |
| 15 | Добој* |  |  | 60 | 60 |  |  | 16 | 31 | 47 | 107 |  | 1 | 72 | 73 |  |  | 13 | 42 | 55 | 128 | 235 |
| 16 | Доњи Жабар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Зворник * |  | 11 | 24 | 35 |  |  | 1 | 9 | 10 | 45 |  | 3 | 27 | 30 |  |  | 1 | 6 | 7 | 37 | 82 |
| 18 | И.Илиџа* |  | 10 | 2 | 12 |  |  |  | 2 | 2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 19 | И.Н.Сарајево*,** |  |  | 7 | 7 |  | 1 |  | 2 | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 20 | И.Дрвар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Језеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | И.С.Град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кoстајница |  |  | 5 | 5 |  |  | 3 |  | 3 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 24 | Кнежево |  | 20 | 2 | 22 |  | 4 | 5 | 14 | 23 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 25 | Котор Варош * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Коз. Дубица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Калиновик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Крупа на Уни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Купрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Лакташи |  | 55 | 8 | 63 |  | 1 | 14 | 34 | 49 | 112 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 117 |
| 31 | Лопаре |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 32 | Љубиње |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 33 | Милићи* |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 2 | 7 |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| 34 | Модрича |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
| 35 | Мркоњић Град |  | 8 | 19 | 27 |  | 1 | 3 | 5 | 9 | 36 |  | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 45 |
| 36 | Невесиње*,** |  | 56 |  | 56 |  |  |  | 11 | 11 | 67 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 69 |
| 37 | Нови Град* |  | 12 | 25 | 37 |  |  | 2 | 24 | 26 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 65 |
| 38 | Осмаци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Оштра Лука |  | 41 |  | 41 |  |  | 1 | 12 | 13 | 54 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 59 |
| 40 | Пале |  | 1 | 8 | 9 |  |  |  | 3 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 41 | Пелагићево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Петровац* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Петрово |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 8 |
| 44 | Приједор*,** |  | 36 | 67 | 103 |  |  | 9 | 37 | 46 | 149 |  | 1 | 23 | 24 | 1 |  | 4 | 11 | 16 | 40 | 189 |
| 45 | Прњавор*,** |  | 33 | 24 | 57 |  | 2 | 11 | 28 | 41 | 98 |  |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 4 | 7 | 8 | 106 |
| 46 | Рибник*,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Рогатица*,** |  | 20 | 25 | 45 |  |  |  | 3 | 3 | 48 |  | 1 | 4 | 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 7 | 55 |
| 48 | Рудо* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 49 | Соколац* |  | 6 | 22 | 28 |  |  |  | 1 | 1 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 50 | Србац* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 |
| 51 | Сребреница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 52 | Теслић |  | 58 | 55 | 113 |  | 6 | 13 | 47 | 66 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |
| 53 | Требиње |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| 54 | Трново |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 55 | Угљевик |  | 3 | 14 | 17 |  |  |  | 1 | 1 | 18 |  | 13 | 15 | 28 |  |  |  | 3 | 3 | 31 | 49 |
| 56 | Фоча | 1 | 44 |  | 45 |  | 1 |  | 6 | 7 | 52 |  | 2 | 14 | 16 |  |  | 4 | 6 | 10 | 26 | 78 |
| 57 | Хан Пијесак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Чајниче |  | 4 | 11 | 15 |  | 1 | 1 |  | 2 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| 59 | Челинац |  | 10 | 9 | 19 |  |  | 3 | 12 | 15 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 60 | Шамац |  | 2 | 34 | 36 |  | 1 | 5 | 10 | 16 | 52 |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 56 |
| 61 | Шековићи*,** |  | 65 |  | 65 |  | 1 | 2 | 3 | 6 | 71 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 75 |
| 62 | Шипово*,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Укупно |  | 2 | 570 | 593 | 1167 | 12 | 21 | 141 | 400 | 574 | 1741 | 1 | 115 | 308 | 424 | 3 | 10 | 79 | 259 | 351 | 772 | 2546 |

Легенда:

Једна звјездица (*) накнадни захтјеви за неповратна новчана средства

Двије звјездице (**) накнадни захтјеви за стамбене јединице

Општине означене звјездицама су доставиле приједлоге допуњених  коначних ранг-листа на надлежни другостепени поступак. Број накнадно рангираних није ушао у приказани број корисника на овој листи.

Напомињемо да ће предност у реализацији односно рјешавању стамбеног питања имати број незбринутих лица утврђен Протоколом о стамбеном збрињавању, потписан између Владе и Борачке организације Републике Српске, односно број незбринутих утврђен појединачним програмима потписаним између Владе и општине/града,  у фебруару 2008. године.

III    НАЧИНИ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

Стамбено збрињавање сходно Уредби се врши на два начина:

- изградњом или куповином стамбених јединица и

- додјелом неповратних новчаних средстава

IV    ПРОГРАМ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА ЗА 2013.ГОДИНУ

Програмом стамбеног збрињавања за 2013. годину се планирају сљедеће активности:

- завршетак инвестиција у току

- изградња и куповина стамбених јединица са могућношћу заједничког    финансирања и суфинансирања,

- санација монтажних и типских објеката,

- додјела неповратних новчаних средстава.

- ЗАВРШЕТАК ИНВЕСТИЦИЈА У ТОКУ

Уговори о санацији у Козарској Дубици, Калиновику и Трнову су у току. Реализација истих планирана је у првој половини текуће године. Уговорена вриједност исказана је у табели број 3. поглавље 3) санација монтажних и типских објеката.

- ИЗГРАДЊА И КУПОВИНА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА СА МОГУЋНОШЋУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА

У Буџету Републике Српске за 2013. годину у оквиру овог министарства за реализацију овог програма обезбијеђено је укупно 9.930.000,00 КМ, од чега на позицији 416100 – Капиталне дознаке за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије, износ од 5.000.000,00 КМ, а на позицији 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката износ од 4.930.000,00 КМ.

Опредјељење овог министарства, да се у току другог квартала, на бази реалне процјене уговарања изградње стамбених јединица и потреба за додјелом неповратних новчаних средстава, уравнотежи буџет на овим позицијама. Из тих разлога исказали смо потребу за изградњом односно куповином стамбених јединица, у деветнаест општина наведених у  табели бр. 2.

Калкулација је рађена на бази процјене, изградња једног квадратног метра стана по цијени од 800,00 КМ/м2, помножена са површином стана  корисника са листе.

Табела бр. 2. Инвестиције по распоредном налогу за 2013. годину

| Ред. бр. | ОПШТИНА | Распоредни налог за 2013. годину |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Број стамбених јединица | Површина (м2) | Јединична цијена (КМ/м2) | Укупна цијена са ПДВ (КМ) |
|  |  | 363 сј |  |  |  |
| 1. | Бања Лука | 142 | 6,047.27 | 800,00 | 4,837,816.27 |
| 2. | Братунац | 21 | 861.00 | 800,00 | 688,800.00 |
| 3. | Приједор | 30 | 1,308.90 | 800,00 | 1,047,120.00 |
| 4. | Сребреница | 8 |  | 15.000,00/по кориснику | 120,000.00 |
| 5. | Фоча | 12 | 492.00 | 800,00 | 393,600.00 |
| 6. | Власеница | 11 | 451.00 | 800,00 | 360,800.00 |
| 7. | Србац | 9 | 369.00 | 800,00 | 295,200.00 |
| 8. | Угљевик | 31 | 1,231.85 | 800,00 | 985,480.00 |
| 9. | Добој | 42 | 1,789.23 | 800,00 | 1,431,384.00 |
| 10. | Зворник | 37 | 1,417.00 | 800,00 | 1,133,600.00 |
| 11. | Петрово | 3 | 123.00 | 800,00 | 98,400.00 |
| 12. | Шипово | 3 | 112.00 | 800,00 | 89,600.00 |
| 13. | Невесиње | 2 | 122.00 | 800.00 | 97,600.00 |
| 14. | Нови Град | 2 | 82.00 | 800.00 | 65,600.00 |
| 15. | Шековићи | 4 | 184.00 | 800.00 | 147,200.00 |
| 16. | Оштра Лука | 5 | 203.00 | 800.00 | 162,400.00 |
| 17. | Требиње | 1 | 31.00 | 800.00 | 24,800.00 |
| 18. | Косовска Митровица | Стамбено- пословни објекат | - | Донација | 500,000.00 |
|  | укупно | 363 | 14.824,25 | 800,00 | 12.479.400,27 |

Образложење:

Цијенећи чињеницу да је грађевинска сезона, у овој години,  већ почела, те да се изградња објеката не може уговарати прије претходно проведеног поступка јавне набавке у склду са Законом, а поступак траје и до 60 дана, потребно је овај поступак започети, у овој години, да би се уговарање и реализација уговора могла извршити у наредној години.

Уколико се средства за ове намјене планирају и у наредној буџетској години, онда нема сметњи да се приступи раелизацији планиране изградње односно куповине, с тим да  динамика уговарања плаћања буде усклађена са средствима расположивим у Буџету за текућу годину.

ФИНАНСИРАЊЕ:

Изградња

Потребна средства за набавку (изградња/куповина) 363 стамбених јединица и финансирање стамбено-пословног објекта у Косовској Митровици износе:       12.479.400,27  КМ.

У знак солидарности са Србима са Косова којима је у дијелу Косова са већинским Албанским становништвом изгорјела-уништена имовина Влада Републике Српске  је планирала изградњу стамбено пословног објекта са 6 стамбених јединица и Културног центра Републике Српске у Косовској Митровици.

Санације

На основу захтјева локалних заједница, достављених овом министарству и указане потреба за санацијом објеката (типски и монтажни објекти) изграђених по Програму из 2002. године, планирана је санација објеката наведених у табели број 3.

Процјена средства за санацију износе: 277.707,05 КМ.

Неповратна новчана средства

Потребна средства за реализацију неповратних новчаних средстава за 271 корисника,  износе: 2.168.000,00 КМ.

(271 корисника пута 8.000,00 КМ/по кориснику = 2.168.000,00 КМ)

Укупна средства за финансирање износе: 14.925.107,32 КМ

(12.479.400,27 с.ј. + 277.707,05 санације + 2.168.000,00 ннс)

Износ од 9.930.000,00 КМ финансираће се из  Буџета Републике Српске.

Износ преко 9.930.000,00 КМ који није обезбијеђен у Буџету Републике Српске од  4.995.107,32 КМ треба обезбиједити из других извора финансирања или уговарање и плаћање прилагодити расположивим средствима у текућој години.

- САНАЦИЈА МОНТАЖНИХ И ТИПСКИХ ОБЈЕКАТА

Указала се потреба за санацијом објеката (типски и монтажни објекти) на основу захтјева локалних заједница, достављених овом министарству, које би требало извести на наведеним објектима.

У току 2012. године уговорене су санације у Калиновику, Козарској Дубици и Трнову.

За два стана страдала у пожару у Приједору, дата је сагласност Министарству за избјеглице и расељена лица  да изврше санацију уз финансијско учешће и овог министарства.

У општини Сребреница неопходно је санирати стан.

У општини Фоча проведен је поступак јавне набавке, поступак треба окончати...

У Источној Илиџи, Вишеграду, Брчком, Власеници и Источном Новом Сарајеву, треба покренути поступак јавне набавке ...

Табела бр. 3.  Санације које се планирају реализовати у 2013.години

| Ред.бр. | ОПШТИНА | Планирано за уговарање | Уговорено | Износ средстава (КМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КОЗАРСКА ДУБИЦА |  | Санација 3 монтажне куће | 31,697.96 |
| 2. | КАЛИНОВИК |  | Санација објекта | 81,348.92 |
| 3. | ТРНОВО |  | Санација крова | 5,546.27 |
| 4. | ПРИЈЕДОР |  | санација 2 стана страдала у пожару | 2,622.00 |
| 5. | СРЕБРЕНИЦА | Санација 1 стана – |  | 5,000.00 |
| 6. | ФОЧА | Санација три куће |  | 24,000.00 |
| 7. | ИСТОЧНА ИЛИЏА | Санација борачке зграде |  | 25,491.90 |
| 8. | ВИШЕГРАД | Санација два стана |  | 16,000.00 |
| 9. | БРЧКО | Санација крова- столарије |  | 8,000.00 |
| 10. | ВЛАСЕНИЦА | Санација објекта |  | 58,000.00 |
| 11. | И.Н. САРАЈЕВО | Санација крова |  | 20,000.00 |
|  | УКУПНО |  |  | 277.707,05 |

Уговорене обавезе, по основу санације објеката (Козарска Дубица, Калиновик, Трново, Приједор и Сребреница) пренесене из прошле године, износе: 126.215,15 КМ.

Уколико се уговоре и остале санације (Фоча, Источна Илиџа, Вишеград, Брчко, Власеница и Источно Ново Сарајево), потребно је обезбиједити - процјена 277.707,05 КМ.

- ДОДЈЕЛА НЕПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Распоредни налог за 2013. годину, темељен је на опредјељењу овог министарства да расположива средства по овом основу износе 2.168.000,00 КМ за 271 корисника.

Табела бр. 4.

| Ред.бр. | Општина | Број незбринутих | Распоредни налог за 2013.г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 271 корисника |  |
| 1 | БАЊАЛУКА | 61 | 14 |  |
| 2 | БЕРКОВИЋИ |  |  |  |
| 3 | БИЈЕЉИНА | 89 | 14 |  |
| 4 | БИЛЕЋА | 12 | 12 |  |
| 5 | БРАТУНАЦ | 17 |  |  |
| 6 | БРЧКО | 19 | 9 |  |
| 7 | КОСТАЈНИЦА | 8 |  |  |
| 8 | БРОД |  |  |  |
| 9 | ВИШЕГРАД | 46 | 6 |  |
| 10 | ВЛАСЕНИЦА | 31 |  |  |
| 11 | ВУКОСАВЉЕ |  |  |  |
| 12 | ГАЦКО |  |  |  |
| 13 | ГРАДИШКА | 73 | 13 |  |
| 14 | ГОРАЖДЕ | 5 |  |  |
| 15 | ДЕРВЕНТА | 42 | 9 |  |
| 16 | ДОБОЈ | 107 | 19 |  |
| 17 | ДОЊИ ЖАБАР |  |  |  |
| 18 | ЗВОРНИК | 45 | 10 |  |
| 19 | И.С.ГРАД |  |  |  |
| 20 | И. ИЛИЏА | 14 |  |  |
| 21 | И.Н.САРАЈЕВО | 10 |  |  |
| 22 | ИСТОЧНИ ДРВАР |  |  |  |
| 23 | ЈЕЗЕРО |  |  |  |
| 24 | КОЗ. ДУБИЦА | 0 |  |  |
| 25 | КАЛИНОВИК |  |  |  |
| 26 | КНЕЖЕВО | 45 | 6 |  |
| 27 | КОТОР ВАРОШ |  |  |  |
| 28 | КРУПА НА УНИ |  |  |  |
| 29 | КУПРЕС |  |  |  |
| 30 | ЛАКТАШИ | 112 | 19 |  |
| 31 | ЛОПАРЕ | 6 | 2 |  |
| 32 | ЉУБИЊЕ | 1 |  |  |
| 33 | МИЛИЋИ | 1 |  |  |
| 34 | МОДРИЧА | 2 |  |  |
| 35 | МРКОЊИЋ ГРАД | 36 | 5 |  |
| 36 | НЕВЕСИЊЕ | 67 | 15 |  |
| 37 | НОВИ ГРАД | 63 | 14 |  |
| 38 | ОСМАЦИ |  |  |  |
| 39 | ОШТРА ЛУКА | 54 | 10 |  |
| 40 | ПАЛЕ | 12 |  |  |
| 41 | ПЕЛАГИЋЕВО |  |  |  |
| 42 | ПЕТРОВАЦ |  |  |  |
| 43 | ПЕТРОВО | 5 |  |  |
| 44 | ПРИЈЕДОР | 149 | 23 |  |
| 45 | ПРЊАВОР | 98 | 15 |  |
| 46 | РИБНИК |  |  |  |
| 47 | РОГАТИЦА | 48 | 6 |  |
| 48 | РУДО |  |  |  |
| 49 | СОКОЛАЦ | 29 |  |  |
| 50 | СРБАЦ |  |  |  |
| 51 | СРЕБРЕНИЦА |  |  |  |
| 52 | ТЕСЛИЋ | 179 | 24 |  |
| 53 | ТРЕБИЊЕ | 3 |  |  |
| 54 | ТРНОВО | 8 |  |  |
| 55 | УГЉЕВИК | 18 |  |  |
| 56 | ФОЧА | 52 | 10 |  |
| 57 | ХАН-ПИЈЕСАК |  |  |  |
| 58 | ЧАЈНИЧЕ | 17 |  |  |
| 59 | ЧЕЛИНАЦ | 34 |  |  |
| 60 | ШАМАЦ | 52 | 7 |  |
| 61 | ШЕКОВИЋИ | 71 | 9 |  |
| 62 | ШИПОВО |  |  |  |
|  | укупно | 1741 | 271 |  |
|  | Потребна средства | 13.928.000,00 | 2.168.000,00 |  |

Уредбом о стамбеном збрињавању прописано је да се стамбено збрињавање врши додјелом неповратних новчаних средстава, на начин да се за изградњу и куповину стамбених јединица могу додијелити новчана средства највише до 15.000,00 КМ, а за доградњу и поправке највише до 8.000,00 КМ.

Члановима 5. и 6. Уредбе прописано је да се конкретан износ за ове намјене утврђује сваке календарске године, а зависно од расположивих средстава и потенцијалног броја корисника.

У задње четири године, овај износ средстава, по оба основа, био је највише 8.000,00 КМ.

Неповратна новчана средства ће се и у текућој години, по оба основа, исплаћивати највише до 8.000,00 КМ.

Потребна средства за реализацију додјеле неповратних новчаних средстава за 271 корисника износе 2.168.000,00 КМ и обезбјеђена су у Буџету Републике Српске за 2013. год. са укупне позиције од 5.000.000,00 КМ.

Разлика средстава планираних у Буџеру у износу од 2.832.000,00 КМ на овој позицији биће преусмјерена (реалоцирана) на позицију изградње и куповине стамбених јединица.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   С Р Е Д С Т А В А

ПОТРЕБНИХ ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2013.ГОДИНУ

- за изградњу са 363 С.Ј. и објекат у Кос. Митровици .....   	12,479,400.27 КМ

- за санацију 						      277,707.05 КМ

- за неповратна новчана средства (271 корисника)	                 2,168,000.00 КМ

Укупно:	14,925,107.32 КМ

(види образложење Финансирање на страни 8 и 9)

ЗБРИЊАВАЊЕ СВИХ НЕЗБРИНУТИХ ПО ПРОГРАМУ ЗА 2012.ГОДИНУ

- за изградњу 772 с.ј. .......................................................	26,785,600.00 КМ

- за неповратна новчана средства (1741 корисник)  	13,928,000.00 КМ

- за санацију 					                    277,707.05 КМ

- стамбено пословни објекат у Косовској Митровици	      500,000.00 КМ

Укупно:	41,491,307.05 КМ

V)    ПРЕНОС ПРАВА РАСПОЛАГАЊА И

КОРИШТЕЊА НА СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Поступак  преноса права располагања и кориштења на стамбеним јединицама које су изграђене заједничким улагањем локалних заједница и Владе Републике Српске, започео је претходних година, доношењем Одлуке Владе Републике Српске о преносу права располагања и кориштења број:02/1-020-1125/02 од 20. децембра 2002. године („Службени гласник Републике Српске“ број: 2/03).

Интензитет преноса је повећан у протеклој 2012. години и  извршен је у четрдесетједној (41) локалној заједници. Три локалне заједнице  нису имале збрињавање додјелом стамбених јединица (Источни Дрвар, Купрес и Крупа на Уни). Пренос преосталих стамбених јединица у 18 локалних заједница није извршен зато што локалне заједнице нису доставиле потребну документацију. Одмах по достављању документације извршиће се пренос стамбених јединица.

У локалним заједницама, гдје је извршен пренос, стварају су услови за приватизацију и откуп стамбених јединица, сходно одредбама Закона о приватизацији државних станова.

Процес преноса и откупа се наставља све до коначне реализације.

VI)    ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА

За реализацију Програма стамбеног збрињавања у периоду 2008-2012.г. обавезе су преузеле: Влада Републике Српске и локалне заједнице (општина/град), Републичка дирекција за обнову и изградњу, те Борачка организација Републике Српске.

Влада Републике Српске је преузела обавезу да обезбједи одговарајући износ новчаних средстава за додјелу неповратних новчаних средстава и финансирање куповине/изградње стамбених јединица за утврђени број стамбено незбринутих корисника.

Општина/града је преузела обавезу да обезбиједи:

  - локацију, према урбанистичким условима и потребној структури станова;

  - да изради и достави пројектну документацију, према пројектном задатку,  усвојеном у складу са утврђеним потребама, усаглашеним на релацији: општина/град, Мнистарство рада и борачко-инвалидске заштите, те Републичка  Дирекција  за обнову и изградњу;

  - да обезбиједи одобрење за грађење и прикључак на инфраструктурну мрежу за стамбени објекат и потребна средства за финансирање инфраструктурних радова;

  - да обезбједе употребну дозволу за изграђени објекат;

Републичка дирекције за обнову и изградњу се обавезала да:

- у име и за рачун Министарства, општине/града проводи поступак јавног надметања, што подразумјева објављивање и спровођење поступка, отварање и прихватање понуда, те предлагање избора најповољнијег понуђача у складу са Законом о јавним набавкама.

- доставља Министарству на одобравање и сагласност документацију која    настаје хронолошким редосљедом у проведеном поступку јавних набавки;

- припрема уговоре којим се дефинише финансијска конструкција изградње     станова,

- врши надзор над извођењем радова и овјерава ситуације изведених    радова,

- уводи извођача радова у посао,

- учествује у власничком разграничењу стамбених јединица саграђених заједничк средствима Министарства и општине/града,

- извршава послове утврђене Споразумом о партнерству потписаним између Владе Републике Српске и Борачке организације Републике Српске и друге послове утврђене законом.

Обавеза Борачке  организације Републике Српске је да:

    - континуирано прати реализацију усвојеног програма трајног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида;

    - посредством својих представника у првостепеним стамбеним комисијама покрећу поступак ревизије, те поступак скидања са ранг-листа свих лица која су стамбено збринута, а налазе на ранг-листама.

VI)    ФИНАНСИРАЊЕ

Средства за финансирање Програма у 2013.години обезбјеђују се из следећих извора:

- Влада Републике Српске

- Локалне заједнице

У Буџету Републике Српске за 2013. годину за реализацију овог програма обезбијеђено је 9.930.000,00 КМ, од тога за додјелу:

-     неповратних новчаних средстава износ од 	5.000.000,00 КМ

-     изградњу/куповину  и санације износ од 		4.930.000,00 КМ

-     завршетак започетих инвестиција 			1.545,621,26 КМ

(резервисана средства за 2012.год.  износе 1.369.703,67 КМ и неутрошена средства из 2011.год. износе 175.917,64 укупно: 1.545,621,26 КМ).

Из резервисаних средстава, у текућој години, извршено је плаћање, обавеза из   Купопродајних уговора за стамбену јединицу купљену у Зворнику износ од 50.136,00 КМ и тридесертри (33) стамбене јединице купљене у Бијељини, износ од 1.380.976,56 КМ. По уговору о санацији радова у Козарској Дубици износ од 24.034,58 КМ и  по анексу Уговора о грађењу стамбених јединица у Брчком износ од 41.449,20 КМ. Салдо резервисања у 2012.години на дан 14. Мај 2013. године износи 49.024,91 КМ.

С обзиром да је опредјељење Владе Републике Српске да у потпуности реализује Програм стамбеног збрињавања из 2008. године, у што краћем року, а најкасније до краја 2014. године, потребно је обезбиједити средства из других извора финансирања, кредитних средстава и редовних средстава у буџету за 2014.годину.

Уколико се одобре кредитна средства предмет стамбеног збрињавања ће бити сви незбринути од прве до четврте категорије.

За збрињавање свих незбинутих по подацима исказаним у овом програму и процјени средстава, такође исказаних у овом програму, недостају средства у износу  од око 32.000.000,00 КМ.

М И Н И С Т A Р

Петар Ђокић

На основу члана 43. став 7. Закона о Влади Републике Српске (Службени гласник Републике Српскебрoj 118/08) а након разматрања Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у Републици Српској за 2013. годину Влада Републике Српске на ________ сједници одржаној дана ________ године,  д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К

- Прихвата се Програм потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV  категорије у Републици Српској за 2013. годину  и то: збрињавањем неповратним новчаним средствима у износу од 5.000.000,00 КМ и  изградњом/куповином стамбених јединица у износу од 4.930.000,00 КМ, а у складу са одобреним средствима, за ове намјене у Буџету Републике Српске за 2013.годину.

- Због обавезе да се у 2013. години обезбједи реализација програма из става 1. овог закључка, те хитно рјешавање  најприоритетнијих случајева неопходно је да Влада изнађе додатна средства у износу од 4.995.107,32 КМ, што би чинило укупан износ од 14.925.107,32 КМ.

- Програм из тачке 1. биће прослијеђен Народној скупштини на разматрање и   усвајање.

- Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 04/1-012-2-_______/13					 ПРЕДСЈЕДНИЦА  ВЛАДЕ

Датум, _______________2013.г.				  ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ