РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО РАДА И

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Р Е А Л И З А Ц И Ј А

ПРОГРАМА ПОТПУНОГ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

породица погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије у 2012. години

Бања Лука  фебруар, 2013. године

САДРЖАЈ:

I	ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА			...		3

II	ПРАВО НА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ				...		3

III	НАЧИН СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА				...		4

- додјела стамбених јединица

- додјела неповратних новчаних средстава

IV	ПРЕГЛЕД СТАМБЕНО НЕЗБРИНУТИХ 				...		6

V	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

У   2012. ГОДИНИ						 ...		8

- завршетак инвестиција у току

- изградња и куповина стамбених јединица са могућношћу

заједничког финансирања и суфинансирања

- санација монтажних и типских стамбених објеката

- додјела неповратних новчаних средстава

VI 	ПРЕНОС ПРАВА РАСПОЛАГАЊА И

КОРИШТЕЊА НА СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА			...		14

VII	ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА 		...		16

V III	ФИНАНСИРАЊЕ						...		17

I   ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Основ за израду Реализације програма, чини Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању Програма потпуног стамбеног збрињавња породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије у Републици Српској за 2012. годину, број:01-1093/12 од 17. јула 2012. године (у даљем тексту: Програм) и Закључак Народне скупштине Републике Српске број: о1-1092/12 од 17. јула 2012. године.

Реализација Програма потпуног стамбеног збрињавања у периоду 2008-2012. година проводи се у сарадњи са Републичком дирекцијом за обнову и изградњу у складу са потписаним Споразумом о партнерству и имплементацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије у Републици Српској број:16-3774/08 од 21.03.2008. године и измјенама и допунама Споразума о партнерству број:16-372-924/09 од 11.12.2009. године, те надлежности утврђене чланом 56. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона о републичкој управи («Службени гласник Републике Српске» број:24/12), (у даљем тексту: Дирекција) који се због недостатка финансијских средстава преноси у наредне године, све до коначног збрињавања преосталих корисника.

II   ПРАВО НА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Право на стамбено збрињавање имају лица утврђена Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (у даљем тексту: Уредба), сљедећим редосљедом:

Прву групу чине:

- 	родитељи два или више погинулих бораца и

- 	РВИ прве категорије

Другу групу чине:

-  	дјеца без оба родитеља,
- 	родитељи погинулог борца
-  	чланови уже породице погинулог борца: брачни друг и дјеца.

Трећи групу чине:

- 	брачни другови без дјеце,

- 	чланови шире породице (брат, сестра, дјед, баба) погинулог борца.

- 	РВИ друге категорије инвалидности без права на додатак за његу и помоћ.

Четврту групу чине:

- РВИ треће категорије инвалидитета и

- РВИ четврте категорије инвалидитета

Пету групу чине:

- 	РВИ од пете до десете категорије инвалидности

III   НАЧИНИ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА

Стамбено збрињавање се врши на два начина:

- изградњом или куповином стамбених јединица и

- додјелом неповратних новчаних средстава

Преглед стамбено збринутих

У периоду 2008-2012 година, стамбено је збринуто 2738 корисника и то додјелом неповратних новчаних средстава 1527 корисника и додјелом стамбених јединица 1211 корисника. Остаје незбринуто 2546 корисника и то додјелом неповратних новчаних средстава 1741 и додјелом стамбених јединица 805 корисника.

Табела бр.1. Преглед стамбено збринутих по коначним ранг-листама

са стањем на дан 06.02.2013. године

| Ред.бр. | ОПШТИНА | Преглед збринутих корисника по коначним ранг-листама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ННС | СЈ | Укупно |
| 1 | БАЊАЛУКА | 153 | 51 | 204 |
| 2 | БЕРКОВИЋИ | 3 | 3 | 6 |
| 3 | БИЈЕЉИНА | 78 | 48 | 126 |
| 4 | БИЛЕЋА | 16 | 18 | 34 |
| 5 | БРАТУНАЦ | 17 | 25 | 42 |
| 6 | БРЧКО | 29 | 43 | 72 |
| 7 | КОСТАЈНИЦА | 6 | 7 | 13 |
| 8 | БРОД | 9 | 23 | 32 |
| 9 | ВИШЕГРАД | 39 | 51 | 90 |
| 10 | ВЛАСЕНИЦА | 14 | 38 | 52 |
| 11 | ВУКОСАВЉЕ | 12 | 0 | 12 |
| 12 | ГАЦКО | 6 | 6 | 12 |
| 13 | ГРАДИШКА | 23 | 52 | 75 |
| 14 | ГОРАЖДЕ | 4 | 6 | 10 |
| 15 | ДЕРВЕНТА | 14 | 35 | 49 |
| 16 | ДОБОЈ | 104 | 89 | 193 |
| 17 | ДОЊИ ЖАБАР | 9 | 0 | 9 |
| 18 | ЗВОРНИК | 24 | 32 | 56 |
| 19 | И.С.ГРАД | 5 | 0 | 5 |
| 20 | ИСТОЧНА ИЛИЏА | 17 | 13 | 30 |
| 21 | И.Н.САРАЈЕВО | 20 | 6 | 26 |
| 22 | ИСТОЧНИ ДРВАР | 15 | 0 | 15 |
| 23 | ЈЕЗЕРО | 6 | 0 | 6 |
| 24 | КОЗАРСКА ДУБИЦА | 16 | 9 | 25 |
| 25 | КАЛИНОВИК | 10 | 3 | 13 |
| 26 | КНЕЖЕВО | 19 | 27 | 46 |
| 27 | КОТОР ВАРОШ | 51 | 20 | 71 |
| 28 | КРУПА НА УНИ | 4 | 0 | 4 |
| 29 | КУПРЕС | 4 | 0 | 4 |
| 30 | ЛАКТАШИ | 36 | 20 | 56 |
| 31 | ЛОПАРЕ | 17 | 4 | 21 |
| 32 | ЉУБИЊЕ | 1 | 2 | 3 |
| 33 | МИЛИЋИ | 14 | 10 | 24 |
| 34 | МОДРИЧА | 19 | 24 | 43 |
| 35 | МРКОЊИЋ ГРАД | 17 | 24 | 41 |
| 36 | НЕВЕСИЊЕ | 23 | 21 | 44 |
| 37 | НОВИ ГРАД | 50 | 48 | 98 |
| 38 | ОСМАЦИ | 8 | 6 | 14 |
| 39 | ОШТРА ЛУКА | 9 | 4 | 13 |
| 40 | ПАЛЕ | 23 | 49 | 72 |
| 41 | ПЕЛАГИЋЕВО | 10 | 4 | 14 |
| 42 | ПЕТРОВАЦ | 12 | 0 | 12 |
| 43 | ПЕТРОВО | 11 | 0 | 11 |
| 44 | ПРИЈЕДОР | 144 | 60 | 204 |
| 45 | ПРЊАВОР | 112 | 40 | 152 |
| 46 | РИБНИК | 2 | 6 | 8 |
| 47 | РОГАТИЦА | 6 | 35 | 41 |
| 48 | РУДО | 16 | 0 | 16 |
| 49 | СОКОЛАЦ | 18 | 12 | 30 |
| 50 | СРБАЦ | 4 | 7 | 11 |
| 51 | СРЕБРЕНИЦА | 4 | 4 | 8 |
| 52 | ТЕСЛИЋ | 85 | 26 | 111 |
| 53 | ТРЕБИЊЕ | 24 | 64 | 88 |
| 54 | ТРНОВО | 35 | 10 | 45 |
| 55 | УГЉЕВИК | 12 | 2 | 14 |
| 56 | ФОЧА | 8 | 30 | 38 |
| 57 | ХАН-ПИЈЕСАК | 1 | 2 | 3 |
| 58 | ЧАЈНИЧЕ | 12 | 21 | 33 |
| 59 | ЧЕЛИНАЦ | 8 | 18 | 26 |
| 60 | ШАМАЦ | 26 | 27 | 53 |
| 61 | ШЕКОВИЋИ | 21 | 10 | 31 |
| 62 | ШИПОВО | 12 | 9 | 21 |
|  | Замјенска рјешења |  | 7 | 7 |
|  | УКУПНО | 1527 | 1211 | 2738 |

Легенда: ННС - неповратна новчана средства

СЈ    -  стамбене јединице

Напомена: У првом кварталу 2013. године извршена је додјела једне (1) стамбене јединице у општини Зворник и  четрнаест (14) стамбених јединица у општини Источна Илиџа, и другом кварталу 33 стамбене јединице у Граду Бијељини.

IV   ПРЕГЛЕД СТАМБЕНО НЕЗБРИНУТИХ

Табела бр.2. Преглед стамбено незбринутих по коначним ранг-листама из Програма за 2012.годину са стањем на дан 06.02.2013. године

| Ред.бр. | ОПШТИНА | Преглед незбринутих корисника по коначним ранг листама из Програма за 2012.г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ННС | СЈ | Укупно |
| 1 | БАЊАЛУКА | 61 | 324 | 385 |
| 2 | БЕРКОВИЋИ * | 0 | 0 | 0 |
| 3 | БИЈЕЉИНА*,** | 89 | 33 | 122 |
| 4 | БИЛЕЋА | 12 | 2 | 14 |
| 5 | БРАТУНАЦ | 17 | 24 | 41 |
| 6 | БРЧКО | 19 | 0 | 19 |
| 7 | КОСТАЈНИЦА | 8 | 0 | 8 |
| 8 | БРОД * | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ВИШЕГРАД** | 46 | 11 | 57 |
| 10 | ВЛАСЕНИЦА | 31 | 11 | 42 |
| 11 | ВУКОСАВЉЕ** | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ГАЦКО | 0 | 1 | 1 |
| 13 | ГРАДИШКА | 73 | 23 | 96 |
| 14 | ГОРАЖДЕ | 5 | 0 | 5 |
| 15 | ДЕРВЕНТА* | 42 | 22 | 64 |
| 16 | ДОБОЈ * | 107 | 128 | 235 |
| 17 | ДОЊИ ЖАБАР | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ЗВОРНИК * | 45 | 37 | 82 |
| 19 | И.С.ГРАД | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ИСТОЧНА ИЛИЏА * | 14 | 0 | 14 |
| 21 | И.Н.САРАЈЕВО *,** | 10 | 0 | 10 |
| 22 | ИСТОЧНИ ДРВАР | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ЈЕЗЕРО | 0 | 0 | 0 |
| 24 | КОЗАРСКА ДУБИЦА | 0 | 0 | 0 |
| 25 | КАЛИНОВИК | 0 | 0 | 0 |
| 26 | КНЕЖЕВО | 45 | 0 | 45 |
| 27 | КОТОР ВАРОШ * | 0 | 0 | 0 |
| 28 | КРУПА НА УНИ | 0 | 0 | 0 |
| 29 | КУПРЕС | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ЛАКТАШИ | 112 | 5 | 117 |
| 31 | ЛОПАРЕ | 6 | 0 | 6 |
| 32 | ЉУБИЊЕ | 1 | 0 | 1 |
| 33 | МИЛИЋИ * | 1 | 7 | 8 |
| 34 | МОДРИЧА | 2 | 1 | 3 |
| 35 | МРКОЊИЋ ГРАД | 36 | 9 | 45 |
| 36 | НЕВЕСИЊЕ *,** | 67 | 2 | 69 |
| 37 | НОВИ ГРАД* | 63 | 2 | 65 |
| 38 | ОСМАЦИ | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ОШТРА ЛУКА | 54 | 5 | 59 |
| 40 | ПАЛЕ | 12 | 0 | 12 |
| 41 | ПЕЛАГИЋЕВО | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ПЕТРОВАЦ * | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ПЕТРОВО | 5 | 3 | 8 |
| 44 | ПРИЈЕДОР *,** | 149 | 40 | 189 |
| 45 | ПРЊАВОР *,** | 98 | 8 | 106 |
| 46 | РИБНИК *,** | 0 | 0 | 0 |
| 47 | РОГАТИЦА *,** | 48 | 7 | 55 |
| 48 | РУДО * | 0 | 3 | 3 |
| 49 | СОКОЛАЦ * | 29 | 0 | 29 |
| 50 | СРБАЦ * | 0 | 9 | 9 |
| 51 | СРЕБРЕНИЦА | 0 | 9 | 9 |
| 52 | ТЕСЛИЋ | 179 | 0 | 179 |
| 53 | ТРЕБИЊЕ | 3 | 11 | 14 |
| 54 | ТРНОВО | 8 | 0 | 8 |
| 55 | УГЉЕВИК | 18 | 31 | 49 |
| 56 | ФОЧА | 52 | 26 | 78 |
| 57 | ХАН-ПИЈЕСАК | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ЧАЈНИЧЕ | 17 | 0 | 17 |
| 59 | ЧЕЛИНАЦ | 34 | 0 | 34 |
| 60 | ШАМАЦ | 52 | 4 | 56 |
| 61 | ШЕКОВИЋИ *,** | 71 | 4 | 75 |
| 62 | ШИПОВО *,** | 0 | 3 | 3 |
|  | УКУПНО | 1741 | 805 | 2546 |

Легенда: ННС - неповратна новчана средства

СЈ  -  стамбене јединице

(*)    једна звјездица, рад по допунској листи за ННС у (22) општине је у току,

(**)  двије звјездице, рад по допунској листи за СЈ у (11)  општина је у току,

РЕКАПИТУЛАЦИЈА СТАМБЕНО НЕЗБРИНУТИХ

Број стамбено незбринутих је: 				2546 корисника

- неповратним новчаним средствима 		1741 корисник

- стамбеним јединицама		     	  805 корисника

Општине са највећим процентом стамбено незбринутих су: Бања Лука, Добој, Теслић, Приједор, Бијељина, Лакташи и Прњавор.

V   РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У 2012. ГОДИНИ

Програмом стамбеног збрињавања за 2012. годину планиране су

сљедеће активности:

- завршетак инвестиција у току

- изградња и куповина стамбених јединица са могућношћу заједничког  финансирања и суфинансирања

- санација монтажних и типских стамбених објеката

- додјела неповратних новчаних средстава

СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ

- Завршетак  инвестиција у току

Започете инвестиције се односе на објекте чија је изградња почела претходних  година, а завршене су и додијељене у овом извјештајном периоду.

Табела бр.3. Преглед завршених инвестиција и инвестиција у току

| Ред бр. | ОПШТИНА | завршене инвестиције | инвестиције у току | укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Берковићи | 3 |  | 3 |
| 2. | Костајница | 7 |  | 7 |
| 3. | Лакташи | 16 |  | 16 |
| 4. | И. Илиџа | 14 |  | 14 |
| 5. | Осмаци | 6 |  | 6 |
|  | УКУПНО | 46 |  | 46 |

Образложење:

У току 2012. Године извршена је додјела стамбених јединица чија реализација је била при крају у 2011. години, а технички пријем и употребна дозвола су издате у 2012.години (Берковићи, Костајница, Лакташи и Осмаци).

Додјела стамбених јединица у Источној Илиџи извршена је почетком марта 3013. године.

- Изградња и куповина стамбених јединица са могућношћу заједничког финансирања и суфинансирања

Народна скупштина Републике Српске донијела је Закључак број: 01-1801/11 од 16.11.2011. године, којим је задужила Владу Републике Српске да на позицији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, обезбиједи буџетска средства за реализацију Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од од I до IV категорије, до коначног збрињавања преосталих корисника.

Слиједом тога, Народна скупштина Републике Српске је Одлуком о усвајању Буџета Републике Српске за 2012. Годину број: 01-2104/11 од 28. 12. 2011. године, на позицији 416100 Капиталне дознаке за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије, издвојила износ од  2.000.000,00 КМ и на позицији 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 3.000.000,00 КМ („Службени гласник Републике Српске“ број:3/12 од 11. 01. 2012. године).

Влада Републике Српске је на 95. сједници одржаној 18.12.2012. године, усвојила Информацију о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у Републици Српској за 2012. годину са пресјеком стања на дан 30.11.2012. године, задужила Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, на бази одобрених средстава од стране Владе Републике Српске, да утврди приоритете плаћања обавеза назначених у Информацији, те да у годишњем Извјештају упозна Владу Републике Српске са реализацијом Програма стамбеног збрињавања за период 01.01.-31.12.2012. године.

Табела бр.4. Преглед реализације куповине и изградње по распоредном налогу за 2012. годину.

| Ред. Бр. | општина | Број стам. јединица | Реализовано | Реализац. у току | Није реализовано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бања Лука | 71 |  |  | (поништен тендер за изградњу) | 71 |
| 2. | Зворник | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. | Шипово | 1 |  |  | (поништен оглас за куповину) | 1 |
| 4. | Сребреница | 4 |  |  | (Фонд ПИО није дао сагласност за пренос власништва) | 4 |
| 5. | Добој | 17 |  |  |  | 17 |
| 6. | Бијељина | 33 |  | 33* |  |  |
| 7. | Требиње | 1 |  | 1 |  |  |
|  | укупно | 128 | 1 | 34 |  | 93 |

Напомена: у марту 2013. године закључен је Уговор о купопродаји тридесет три (33) стамбене јединице у Бијељини,  а у априлу мјесецу извршена је додјела стамбених јединица крајњим корисницима.

Табела бр.5. Преглед средстава планираних за куповину/изградњу стамбених јединица по распоредном налогу за 2012. годину.

| Ред.бр. | ОПШТИНА | Број стам. јединица | Износ у КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бања Лука | 71 | 2,272,800.00 |
| 2. | Зворник | 1 | 48,800.00 |
| 3. | Шипово | 1 | 32,800.00 |
| 4. | Сребреница | 4 | 123,200.00 |
| 5. | Добој | 17 | 517,000.00 |
|  | укупно | 94 | 2.994.600,00 |

За реализацију изградње/куповине планирана су средствау износу од 3.000.000,00 КМ.

С обзиром да до реализације наведених уговора није дошло, предлажено је  да Влада Републике Српске изврши реалокацију средстава, на начин да се, дио средстава у износу од 1.000.000,00 КМ намијењених за изградњу, односно куповину, преусмјере за додјелу неповратних новчаних средстава, а преостали износ од 2.000.000,00 КМ резервише за сљедеће ставке:

Санација три куће у Козарској Дубици	  (уговорено)			31,697.96 КМ

Санација објеката у Калиновику	  (уговорено 81.348,92) 	80,000.00 КМ

Санација крова (стамбеног објекта) у  Мркоњић Граду  (уговорено)	38,725.83 КМ

Санација крова (стамбеног објекта) у Трнову	 (уговорено)		  5,546.27 КМ

Санација два стана у Приједору    (процјена)				  2,622.00 КМ

Санација два стана у  Сребреници  (процјена)				  5,000.00 КМ

Куповина стана у Зворнику  (уговорено и плаћено)		              50,136.00 КМ

Куповина станова – Добој  (процјена)	  			            517,000.00 КМ

Куповина станова - Бијељина (уговорено)			        1,204,000.00 КМ

Куповина стана – Требиње   (процјена)			              50,000.00 КМ

укупно: 1,984,728.06 КМ

Рјешењем Владе Републике Српске број:04/1-012-2-2968/12 од 27. децембра 2012. године одобрена је реалокација средстава са позиције 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, на позицију 416100 – Капиталне дознаке за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије у износу од 1.000.000,00 КМ.

Резервисана средства у односу на горе наведена су умањена и износе 1.369.703,67 КМ, због умањена Буџета за 2012. годину.

- САНАЦИЈА МОНТАЖНИХ И ТИПСКИХ ОБЈЕКАТА

Указала се потреба за санацијом типских кућа, изграђених по Програму стамбеног збрињавања из 2002. године, за 18 стамбених јединица (Власеница 4, Чајниче 1, Рибник 1, Фоча 3, Козарска Дубица 3 и Калиновик 6)

С обзиром да је извршен пренос права располагања и кориштења на стамбеним јединицама играђеним средствима Владе Републике Српске и средствима општине/града, на локалне заједнице, с циљем да се омогући откуп  истих у складу са Законом о приватизацији државних станова,  локалне заједнице  се не могу обраћати Влади Републике Српске за одржавање и санацију тих станова. Пренос је извршен у Власеници, Чајничу и Рибнику.

Санације крова на стамбеном објекту у Мркоњић Граду и двије типске куће у Брчком су завршене.

Санација објеката у Калиновику, Трнову  и Козарској Дубици је у току.

Табела бр.6. Табеларни преглед санације монтажних и типских објеката

| Ред. бр. | ОПШТИНА | Планирано у 2012. год. | Рализац. у току | Реали-зовано | Нереа-лизовано | напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Власеница | 4 |  |  | 4 | Пренесене с..јединице на локалну заједницу |
| 2 | Чајниче | 1 |  |  | 1 | Пренесене с.јединице на локалну заједницу |
| 3 | Рибник | 1 |  |  | 1 | Пренесене с.јединице на локалну заједницу |
| 4 | Фоча | 3 |  |  | 3 |  |
| 5 | Коз. Дубица | 3 | Санација у току |  |  |  |
| 6 | Калиновик | 6 | санација у току |  |  |  |
| 7 | Мркоњић Град |  |  | Санација крова – завршена |  |  |
| 8 | Брчко | 2 |  | санација 2 куће завршена |  |  |
| 9 | Трново |  | Санација крова у току |  |  |  |
| 10 | Приједор | 2 |  |  |  | Дата сагласност за санацију два стана страдала у пожару – поступак води Мин. за избкеглице и расељена лица |
| 11 | Сребреница | 1 | - |  | 1 |  |
|  | Укупно | 23 |  |  | 10 |  |

4) 	НЕПОВРАТНА НОВЧАНА СРЕДСТВА

Распоредни налог за додјелу неповратних новчаних средстава у 2012. години темељен је на расположивим средствима (2.000.000,00 КМ) у Буџету Републике Српске, те коначним листама локалних заједница са стањем на дан 06. фебруар 2012. године. Овим налогом су обухваћене општине/градови са највећим процентом стамбено незбринутих и општине/градови гдје је на листама стамбено незбринутих остало до шест корисника.

Табела бр.7. Преглед додјеле неповратних новчаних средстава по распоредном налогу за 2012. годину:

| Ред. Бр. | Општина/град | Реализовано |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бр. рјешења | Износ у КМ |
| 1 | Бања лука | 56 | 430,795.12 |
| 2 | Берковићи | 1 | 8,000.00 |
| 3 | Бијељина | 30 | 202,000.00 |
| 4 | Вукосавље | 3 | 21,000.00 |
| 5 | Гацко | 2 | 16,000.00 |
| 6 | Добој | 41 | 246,536.50 |
| 7 | И.Стари Град | 1 | 6,828.32 |
| 8 | Коз.Дубица | 6 | 39,000.00 |
| 9 | Љубиње | 1 | 8,000.00 |
| 10 | Милићи | 4 | 28,538.13 |
| 11 | Осмаци | 4 | 17,185.00 |
| 12 | Приједор | 40 | 290,396.00 |
| 13 | Прњавор | 40 | 295,502.92 |
| 14 | Рудо | 2 | 15,012.00 |
| 15 | Теслић | 40 | 320,000.00 |
|  | Добој дуг из 2009. - ревизија | 1 | 7,128.00 |
|  | Добој допуна рјешења |  | 1,508.00 |
|  | Придодано реалоцираним ср. Табела бр.8. |  | 46.570,00 |
|  | Укупно: | 272 | 2.000.000,00 |

Одобрено: 	 2.000.000,00 КМ

Реализовано:    2.000.000,00 КМ

Табела бр.8. Распоред средстава по извршеној реалокацији

Расположиво: 654.077,00 (607.506,99 реалоциранио + 46.570,00 нераспоређено)

| Ред. Бр. | Општина/град | Бр.рј. | Износ средстава у КМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бања Лука | 38 | 318,077.00 |
| 2. | Теслић | 30 | 240,000.00 |
| 3. | Пале | 10 | 80,000.00 |
| 4. | Кoз.Дубица | 2 | 16,000.00 |
|  | укупно: | 80 | 654,077.00 |

Средства на позицији капиталних улагања за додјелу неповратних новчаних средстава (2.000.000,00 КМ из Буџета + 1.000.000,00 КМ реалоцирано) нису дозначена у цјелости. Расположива средства, на овој позицији након реалокације, износила су 2.607.506,99 КМ, због умањења Буџета за 2012. годину. Процентуално исказано, извршење Буџета на овој позицији, износило је 86 процената.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

стамбено збринутих породица погинулих бораца и РВИ у 2012. години

са стањем на дан 06.02.2013. године

-  додјелом неповратних новчаних средстава........... 352 корисника

-  додјелом стамбених јединица................................... 38 корисника

_________________________________________________________

Укупно:			            390 корисника

- грађевински завршени а неусељени објекти

(Источна Илиџа 14) ........................................................14 корисника

додјела извршена  07.марта 2013.године

_________________________________________________________

Свеукупно:			           404 корисника

VI   ПРЕНОС ПРАВА РАСПОЛАГАЊА

И КОРИШТЕЊА НА СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Одлуке о преносу права располагања и кориштења су донесене у 38 општина, слиједи табеларни преглед које су то општине са бројем пренесених стамбених јединица за сваку општину посебно.

Укупан број пренесених стамбених јединица износи 1267 а у овом броју урачунат је и пренос извршен у 2004. години.

Табела бр.9. Преглед пренесених стамбених јединица

| Ред.Бр. | ОПШТИНА/ГРАД | Број стамбених јединица |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бања Лука | 127 |
| 2 | Берковићи | 5 |
| 3 | Билећа | 35 |
| 4 | Брод | 27 |
| 5 | Власеница | 56 |
| 6 | Вукосавље | 3 |
| 7 | Градишка | 94 |
| 8 | Дервента | 51 |
| 9 | Добој | 170 |
| 10 | Доњи Жабар | 3 |
| 11 | Зворник | 48 |
| 12 | Језеро | 2 |
| 13 | Коз. Дубица | 23 |
| 14 | Котор Варош | 54 |
| 15 | Лопаре | 10 |
| 16 | Љубиње | 2 |
| 17 | Модрича | 54 |
| 18 | Мркоњић Гград | 29 |
| 19 | Нови Град | 48 |
| 20 | Осмаци | 6 |
| 21 | Оштра Лука | 14 |
| 22 | Пелагићево | 5 |
| 23 | Петровац | 3 |
| 24 | Петрово | 9 |
| 25 | Прњавор | 43 |
| 26 | Рибник | 10 |
| 27 | Рогатица | 52 |
| 28 | Рудо | 6 |
| 29 | Соколац | 47 |
| 30 | Србац | 9 |
| 31 | Теслић | 26 |
| 32 | Требиње | 74 |
| 33 | Хан Пијесак | 6 |
| 34 | Чајниче | 27 |
| 35 | Челинац | 26 |
| 36 | Шамац | 39 |
| 37 | Шипово | 11 |
| 38 | Гацко | 13 |
| 39 | Источни Дрвар | 0 |
| 40 | Купрес | 0 |
| 41 | Крупа на Уни | 0 |
| Укупно |  | 1267 |

У општинама Источни Дрвар, Купрес и Крупа на Уни нема преноса јер нема изграђених стамбених јединица.

Одлуке за 5 општина  Источни Стари Град, Костајница, Кнежево, Пале и Шековићи  су припремљене за сједницу Владе Републике Српске.

Табела бр.10. Преглед припремљених Одлука за пренос у општинама:

| Ред.бр. | ОПШТИНА/ГРАД |
| --- | --- |
| 1 | Источни Стари Град |
| 2 | Костајница |
| 3 | Кнежево |
| 4 | Пале |
| 5 | Шековићи |

Табела бр.11. Преглед неприпремљених Одлука за пренос у општинама:

| Ред.бр. | ОПШТИНА/ГРАД |
| --- | --- |
| 1 | Бијељина |
| 2 | Братунац |
| 3 | Брчко |
| 4 | Вишеград |
| 5 | Горажде |
| 6 | Источна илиџа |
| 7 | И.Н.Сарајево |
| 8 | Калиновик |
| 9 | Лакташи |
| 10 | Милићи |
| 11 | Невесиње |
| 12 | Приједор |
| 13 | Сребреница |
| 14 | Трново |
| 15 | Угљевик |
| 16 | Фоча |

Одлуке за 16 општина нису припремљене јер  нису створени правни предуслови

за израду одлука (није достављена комплетна документација).

VII  ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРОГРАМА

За реализацију Програма стамбеног збрињавања у периоду 2008-2010.г. обавезе су преузеле: Влада Републике Српске и локалне заједнице (општина/град), Републичка дирекција за обнову и изградњу, те Борачка организација Републике Српске.

Влада Републике Српске је преузела обавезу да обезбиједи одговарајући износ новчаних средстава за додјелу неповратних новчаних средстава и финансирање изградње стамбених јединица за утврђени број стамбено незбринутих корисника.

Општина/града је преузела обавезу да обезбиједи:

а) 	локацију, према урбанистичким условима и потребној структури станова,

б) 	даизради и достави пројектну документацију, према пројектном задатку усвојеном ускладу саутврђеним потребама, усаглашеним на релацији: општина/град, Мнистарство рада и борачко-инвалидске заштите, те Републичка дирекција  за обнову и изградњу,

в) 	одобрење за грађење и прикључак на инфраструктурну мрежу за  стамбени објекат и потребна средства за финансирање инфраструктурних радова.

г)  	употребну дозволу за изграђени објекат.

Републичка дирекције за обнову и изградњу се обавезала да:

а)  	у име и за рачун Министарства, општине/града, проводи поступак јавног надметања, што подразумјева објављивање и спровођење поступка, отварање и прихватање понуда а у складу са Законом о јавним набавкама,

б) доставља Министарству наодобравање и сагласност документацију која настаје хронолошким редосљедом у проведеном поступку јавних набавки,

в) 	припрема уговоре којим се дефинише финансијска конструкција изградње станова,

г)  	врши надзор над извођењем радова и овјерава ситуације изведених радова,

д) 	уводи извођача радова у посао,

ђ) 	учествује у власничком разграничењу стамбених јединица саграђених заједничким средствима Министарства и општине/града,

е)извршава и друге послове утврђене законом и Споразумом о партнерству потписаним између Владе Републике Српске и Борачке организације Републике Српске.

Обавеза Борачке  организације Републике Српске је:

а) 	континуирано праћење реализације усвојеног Програма трајног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида.

б) 	да посредством својих представника у Првостепеним стамбеним комисијама, покреће поступак ревизије, односно скидање са ранг-листа, свих лица која се налазе на ранг-листи, а стамбено су збринута.

VIII   ФИНАНСИРАЊЕ

На основу потписаног Протокола са Борачком организацијом Републике Српске о трајном стамбеном збрињавању ППБ и РВИ од прве до четврте категорије Влада Републике Српске је преузела обавезу да за реализацију овог Програма у трогодишњем периоду обезбједи износ средстава од 50.000.000,00 КМ према следећој динамици:

- 2008. години ........................15.000.000,00 КМ

- 2009. години.........................17.000.000,00 КМ

- 2010. години ........................18.000.000,00 КМ

Протоколом је предвиђено да се средства за реализацију овог програма обезбјеђују из Буџета Републике Српске и других извора финансирања.

За финансирање Програма у 2008. години утрошено је:11.970.000.00 КМ, од чега 4.970.000.00 КМ из Буџета Републике Српске и 7.000.000.00 КМ из Развојног програма Републике Српске. На име неповратних новчаних средстава утрошено је 2.530.000.00 КМ; а на име изградње, куповине и санације стамбених јединица, утрошено је: 9.440.000.00 КМ. Стамбеним јединицама збринуто 116 породица  и додјелом неповратних новчаних средстава 451 породица. Укупно збринуто 567 корисника.

За финансирање Програма у 2009. години утрошено је:20.186.192,26 КМ, и то 3.055.468,81 КМ,на име неповратних новчаних средстава из Буџета Републике Српске, а на име изградње, куповине и санације стамбених јединица 17.130.723,45 KM из Развојног програма Републике Српске. Стамбеним јединицама збринуто 291 породица  и додјелом неповратних новчаних средстава 432 породице. Укупно збринуто 723 корисника.

За финансирање Програма у 2010. години утрошено је:9.788.565,84 КМ из Развојног  програма Републике Српске. У 2010. години, средства за ове намјене нису предвиђена у Буџету Републике Српске. Стамбеним јединицама збринуто 497 породица а додјела неповратних новчаних средстава није вршена. Укупно збринуто 497 корисника.

За финансирање Програма у 2011. години утрошено је: 6.720.361,26 КМ и то 1.976.000,00 КМ, на име неповратних новчаних средстава из Буџета Републике Српске, а на име изградње, куповине и санације стамбених јединица 4.744.361,32 KM (из Развојног програма Републике Српске 2.080.710,82 КМ, а из Буџета Републике Српске 2.663.650,44). Стамбеним јединицама збринуто 269 породица и додјелом неповратних новчаних средстава 292 породице. Укупно збринуто 561 корисник.

За финансирање Програма у 2012. години утрошено је: 2.956.266,34 КМ и то 2.607.506,99 КМ, на име неповратних новчаних средстава из Буџета Републике Српске, а на име изградње, куповине и санације стамбених јединица 348.759,35 KM. Стамбеним јединицама збринуто 38 породица и додјелом неповратних новчаних средстава 352 породице. Укупно збринуто 390 корисник.

- Средства планирана по Буџету за 2012.годину:		5.000.000,00 КМ

- Расположиво по умањењу Буџета:				4.018.769,06 КМ

- Укупна улагања у 2012.години:				2.956.266,34 КМ

(утрошено из буџета за  2012 г. 2.649,064,82 КМ)

- Резервисана средства у 2012.годину:				1.369,703.61 КМ

- Остало резервисано из 2011. Године				  175,917.64   КМ

За финанансирање Програма  у периоду 2008-2012 година, укупно утрошено: 51.621.385,76 КМ (11.970.000.00+20.186.192,26+9.788.565,84+6.720.361,32+2.956.266,34)

Збринуто: 2.753 корисника (1527 неповратним средствима +1226 стамбеним јединицама)

ринуто: 2546 корисник (805 стамбеним јединицама и 1741 неповратним средствима).

| Табела бр.12. ТАБЕЛАРНИХ ПРЕГЛЕД СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА ЗА ПЕРИОД 2008-2010/12 ГОДИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 (2+4) | 7(3+5) | 8 (1+6) |  |  |
| Ред.бр. | ОПШТИНА | Додјељена ННС | Износ | Додјељене СЈ | Исплаћено | Преостало за плаћање | Изградња у току | Исплаћено | Преостало за плаћање | Укупно исплаћено СЈ | Створене обавезе СЈ | Укупно исплаћено СЈ + ННС | Незбринуто ННС | Незбринуто СЈ |
| 1 | БАЊАЛУКА | 153 | 1,155,820.50 | 51 | 2,941,755.86 |  |  |  |  | 2,941,755.86 |  | 4,097,576.36 | 61 | 324 |
| 2 | БЕРКОВИЋИ | 3 | 22,167.00 | 3 | 108,652.83 |  |  |  |  | 108,652.83 |  | 130,819.83 |  |  |
| 3 | БИЈЕЉИНА | 78 | 429,000.00 | 48 | 1,319,317.93 |  |  |  |  | 1,319,317.93 |  | 1,748,317.93 | 89 | 33 |
| 4 | БИЛЕЋА | 16 | 1,500.00 | 18 | 1,016,825.80 |  |  |  |  | 1,016,825.80 |  | 1,018,325.80 | 12 | 2 |
| 5 | БРАТУНАЦ | 17 | 77,000.00 | 25 | 868,766.64 |  |  |  |  | 868,766.64 |  | 945,766.64 | 17 | 24 |
| 6 | БРОД | 9 | 40,786.33 | 23 | 838,792.40 |  |  |  |  | 838,792.40 |  | 879,578.73 |  |  |
| 7 | БРЧКО | 29 | 204,628.43 | 43 | 1,522,303.40 |  |  |  |  | 1,522,303.40 |  | 1,726,931.83 | 19 |  |
| 8 | ВИШЕГРАД | 39 | 231,095.36 | 51 | 1,116,882.40 |  |  |  |  | 1,116,882.40 |  | 1,347,977.76 | 46 | 11 |
| 9 | ВЛАСЕНИЦА | 14 | 74,000.00 | 38 | 1,466,058.49 |  |  |  |  | 1,466,058.49 |  | 1,540,058.49 | 31 | 11 |
| 10 | ВУКОСАВЉЕ | 12 | 66,718.92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,718.92 |  |  |
| 11 | ГАЦКО | 6 | 43,000.00 | 6 | 337,924.45 |  |  |  |  | 337,924.45 |  | 380,924.45 |  | 1 |
| 12 | ГРАДИШКА | 23 | 173,000.00 | 52 | 1,165,051.68 |  |  |  |  | 1,165,051.68 |  | 1,338,051.68 | 73 | 23 |
| 13 | ГОРАЖДЕ | 4 | 32,000.00 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 32,000.00 | 5 |  |
| 14 | ДЕРВЕНТА | 14 | 79,429.00 | 35 | 1,175,098.89 |  |  |  |  | 1,175,098.89 |  | 1,254,527.89 | 42 | 22 |
| 15 | ДОБОЈ | 104 | 635,489.50 | 89 | 2,867,631.51 |  |  |  |  | 2,867,631.51 |  | 3,503,121.01 | 107 | 128 |
| 16 | ДОЊИ ЖАБАР | 9 | 48,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,000.00 |  |  |
| 17 | ЗВОРНИК | 24 | 134,909.66 | 33 | 1,063,032.17 |  |  |  |  | 1,063,032.17 |  | 1,197,941.83 | 45 | 37 |
| 18 | И.СТАРИ ГРАД | 5 | 26,728.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,728.32 |  |  |
| 19 | ИСТОЧНА ИЛИЏА | 17 | 136,000.00 | 27 | 1,221,857.15 | 34,600.40 |  |  |  | 1,221,857.15 | 34,600.40 | 1,357,857.15 | 14 |  |
| 20 | И.Н.САРАЈЕВО | 20 | 154,000.00 | 6 | 333,401.10 |  |  |  |  | 333,401.10 |  | 487,401.10 | 10 |  |
| 21 | ИСТОЧНИ ДРВАР | 15 | 90,739.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,739.99 |  |  |
| 22 | ЈЕЗЕРО | 6 | 38,623.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,623.84 |  |  |
| 23 | КОСТАЈНИЦА | 6 | 25,877.60 | 7 | 311,908.60 |  |  |  |  | 311,908.60 |  | 337,786.20 | 8 |  |
| 24 | КОЗ. ДУБИЦА | 16 | 107,000.00 | 9 | 405,754.89 |  |  |  |  | 405,754.89 |  | 512,754.89 |  |  |
| 25 | КАЛИНОВИК | 10 | 60,191.40 | 3 | 155,201.70 |  |  |  |  | 155,201.70 |  | 215,393.10 |  |  |
| 26 | КНЕЖЕВО | 19 | 139,500.22 | 27 | 1,967,247.01 |  |  |  |  | 1,967,247.01 |  | 2,106,747.23 | 45 |  |
| 27 | КОТОР ВАРОШ | 51 | 95,000.00 | 20 | 925,291.20 |  |  |  |  | 925,291.20 |  | 1,020,291.20 |  |  |
| 28 | КРУПА НА УНИ | 4 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000.00 |  |  |
| 29 | КУПРЕС | 4 | 8,875.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,875.00 |  |  |
| 30 | ЛАКТАШИ | 36 | 275,729.00 | 20 | 492,234.60 |  |  |  |  | 492,234.60 |  | 767,963.60 | 112 | 5 |
| 31 | ЛОПАРЕ | 17 | 77,638.00 | 4 | 120,893.23 |  |  |  |  | 120,893.23 |  | 198,531.23 | 6 |  |
| 32 | ЉУБИЊЕ | 1 | 8,000.00 | 2 | 122,555.50 |  |  |  |  | 122,555.50 |  | 130,555.50 | 1 |  |
| 33 | МИЛИЋИ | 14 | 102,149.50 | 10 | 197,742.86 |  |  |  |  | 197,742.86 |  | 299,892.36 | 1 | 7 |
| 34 | МОДРИЧА | 19 | 143,273.80 | 24 | 686,653.34 |  |  |  |  | 686,653.34 |  | 829,927.14 | 2 | 1 |
| 35 | МРКОЊИЋ ГРАД | 17 | 68,900.00 | 24 | 929,893.77 |  |  |  |  | 929,893.77 |  | 998,793.77 | 36 | 9 |
| 36 | НЕВЕСИЊЕ | 23 | 165,152.80 | 21 | 812,044.64 |  |  |  |  | 812,044.64 |  | 977,197.44 | 67 | 2 |
| 37 | НОВИ ГРАД | 50 | 234,061.56 | 48 | 1,295,919.92 |  |  |  |  | 1,295,919.92 |  | 1,529,981.48 | 63 | 2 |
| 38 | ОСМАЦИ | 8 | 32,023.50 | 6 | 52,051.20 |  |  |  |  | 52,051.20 |  | 84,074.70 |  |  |
| 39 | ОШТРА ЛУКА | 9 | 45,000.00 | 4 | 163,627.93 |  |  |  |  | 163,627.93 |  | 208,627.93 | 54 | 5 |
| 40 | ПАЛЕ | 23 | 192,000.00 | 49 | 898,500.80 |  |  |  |  | 898,500.80 |  | 1,090,500.80 | 12 |  |
| 41 | ПЕЛАГИЋЕВО | 10 | 79,627.08 | 4 | 133,358.40 |  |  |  |  | 133,358.40 |  | 212,985.48 |  |  |
| 42 | ПЕТРОВАЦ | 12 | 54,092.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,092.00 |  |  |
| 43 | ПЕТРОВО | 11 | 55,757.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,757.49 | 5 | 3 |
| 44 | ПРИЈЕДОР | 144 | 992,871.00 | 60 | 2,381,322.80 |  |  |  |  | 2,381,322.80 |  | 3,374,193.80 | 149 | 40 |
| 45 | ПРЊАВОР | 112 | 835,836.62 | 40 | 1,116,936.18 | 34,369.19 |  |  |  | 1,116,936.18 | 34,369.19 | 1,952,772.80 | 98 | 8 |
| 46 | РИБНИК | 2 | 16,000.00 | 6 | 334,785.00 |  |  |  |  | 334,785.00 |  | 350,785.00 |  |  |
| 47 | РОГАТИЦА | 6 | 43,245.00 | 35 | 942,400.00 |  |  |  |  | 942,400.00 |  | 985,645.00 | 48 | 7 |
| 48 | РУДО | 16 | 125,890.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,890.00 |  | 3 |
| 49 | СОКОЛАЦ | 18 | 50,992.00 | 12 | 558,287.40 |  |  |  |  | 558,287.40 |  | 609,279.40 | 29 |  |
| 50 | СРБАЦ | 4 | 32,000.00 | 7 | 269,759.00 |  |  |  |  | 269,759.00 |  | 301,759.00 |  | 9 |
| 51 | СРЕБРЕНИЦА | 4 | 31,778.00 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 31,778.00 |  | 9 |
| 52 | ТЕСЛИЋ | 85 | 680,000.00 | 26 | 877,546.91 |  |  |  |  | 877,546.91 |  | 1,557,546.91 | 179 |  |
| 53 | ТРЕБИЊЕ | 24 | 129,471.00 | 64 | 1,704,787.42 |  |  |  |  | 1,704,787.42 |  | 1,834,258.42 | 3 | 11 |
| 54 | ТРНОВО | 35 | 150,667.00 | 10 | 563,430.00 |  |  |  |  | 563,430.00 |  | 714,097.00 | 8 |  |
| 55 | УГЉЕВИК | 12 | 92,822.10 | 2 | 82,360.80 |  |  |  |  | 82,360.80 |  | 175,182.90 | 18 | 31 |
| 56 | ФОЧА | 8 | 56,591.00 | 30 | 1,039,020.33 |  |  |  |  | 1,039,020.33 |  | 1,095,611.33 | 52 | 26 |
| 57 | ХАН-ПИЈЕСАК | 1 | 5,000.00 | 2 | 60,934.64 |  |  |  |  | 60,934.64 |  | 65,934.64 |  |  |
| 58 | ЧАЈНИЧЕ | 12 | 93,516.36 | 21 | 707,870.43 |  |  |  |  | 707,870.43 |  | 801,386.79 | 17 |  |
| 59 | ЧЕЛИНАЦ | 8 | 49,300.00 | 18 | 706,698.36 |  |  |  |  | 706,698.36 |  | 755,998.36 | 34 |  |
| 60 | ШАМАЦ | 26 | 198,913.00 | 27 | 1,014,308.20 |  |  |  |  | 1,014,308.20 |  | 1,213,221.20 | 52 | 4 |
| 61 | ШЕКОВИЋИ | 21 | 161,094.50 | 10 | 106,430.81 |  |  |  |  | 106,430.81 |  | 267,525.31 | 71 | 4 |
| 62 | ШИПОВО | 12 | 22,140.20 | 9 | 239,403.45 |  |  |  |  | 239,403.45 |  | 261,543.65 |  | 3 |
|  | ОСТ. ТРОШКОВИ |  | 157,143.24 |  | 61,114.86 |  |  |  |  | 61,114.86 |  | 218,258.10 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | замјенска рј. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно |  | 1527 | 9,819,756.82 | 1226 | 41,801,628.88 | 68,969.59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 41,801,628.88 | 68,969.59 | 51,621,385.70 | 1741 | 805 |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА: | Утрошена средства за Стамбене јединице |  | 41,801,628.88 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утрошено за Неповратна нов. средства |  | 9,819,756.82 |
|  | Укупно утрошено: |  | 51,621,385.70 |

Остало неутрошено из 2011  и резервисано у 2012.г.            1,545,621,25  (175,917.64 из 2011.г. и 1,369,703,61 у 2012.г.)

Укупно:                                                                53,167,006,95

Бања Лука,  6. фебруар 2013. године  										МИНИСТАР

Петар Ђокић

На основу члана 43. став 7. Закона о Влади Републике Српске (Службени гласник Републике Српскебрoj 118/08) а након разматрања Извјештаја о реализацији Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије у Републици Српској за 2012. годину, Влада Републике Српске на ___ сједници одржаној дана ___________ године,  д о н о с и:

З А К Љ У Ч А К

1.  Влада Републике Српске се упознала са Реализацијом Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV  категорије у Републици Српској за 2012. годиниу и исту усваја.

2. Реализација Програма из тачке 1. биће прослијеђена Народној скупштини на  разматрање и усвајање.

3.   Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 04/1-012-2-_______/13					ПРЕДСЈЕДНИЦА ВЛАДЕ

Датум, _______________2013.					    Жељка Цвијановић