Прилог 2.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА ЗА 2026. ГОДИНУ

Увод

У складу са Законом о републичкој управи Републике Српске, Министарство саобраћаја и веза врши управне и стручне послове , који се односе на: друмски саобраћај, безбједност друмског саобраћаја, техничку исправност моторних возила и издавање одобрења за рад станица за техничке прегледе моторних возила, јавне путеве (ауто-путеве, магистралне путеве и регионалне путеве) расподјелу међународних билатералних дозвола за превоз робе у међунароном друмском саобраћају, издавање лиценци за возаче и возила у међународном друмском саобраћају; жељезнички саобраћај; безбједност жељезничког саобраћаја; жељезничу инфраструктуру, индустријске жељезнице, градске жељезнице и жичаре; верификацију предузећа за производњу жељезничке опреме, одобрења прототипних уређаја и уврштавања у саобраћај нових жељезничких возила; ваздушни саобраћај, аеродроме, авио-предузећа, удружења и асоцијације у области ваздушног саобраћаја; ријечни и језерски саобраћај, безбједност ријечног и језерског саобраћаја, уређење пловних путева, пловне објекте и њихову регистрацију, водну инфраструктуру (луке, пристаништа, товаришта и друго), издавање увјерења о оспособљености за управљање чамцем, саобраћајне сагласности и одобрења за управљање бродова; комбиновани саобраћај и претоварне услуге; систем веза, радио везе, поштански, телеграфски и телефонски саобраћај, телекомуникације, телекомуникациону инфраструктуру радиодифузног система; праћење и усмјеравање развоја свих видова саобраћаја и телекомуникација; координацију реформе саобраћаја према правилима Европске уније; предлагање закона и доношење подзаконских аката из области саобраћаја; координацију при изради дугорочних и средњорочних планских докумената развоја саобраћаја Републике; израду стратешких инфраструктурних пројеката и инвестиционих програма из области саобраћаја и других инфраструктурних радова који су од значаја за одрживи развој Републике, а који се у потпуности или дјелимично финансирају средствима буџета; пружање информација путем медија и других видова информисања о свом раду,  израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

- Осврт на пројекте и активности реализоване годишњим планом рада за претходну календарску годину

У ресорној надлежности Министарства саобраћаја и веза континуирано су провођене активности у циљу унапређења области саобраћаја и веза кроз изградњу, реконструкцију, рехабилитацију, ремонт и одржавање транспортне инфарструктуре, повећање безбједности саобраћаја, стварање повољнијег пословног амбијента и повећање квалитета нивоа поштанских услуга и услуга превоза у друмском, жељезничком и ваздушном саобраћају.

- Кратак опис усмјерења годишњег плана рада републичког органа управе (у даљем тексту: РОУ) или јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС)

У наредном периоду планиране су активности које су везане за унапређење инфраструктуре те повећања квалитета услуга и безбједности у складу са расположивим финансијским средствима и зрелошћу пројеката.

- Опис институционалних капацитета са аналитичким прегледом кључних недостатака и потреба РОУ или ЈЛС за наредни годишњи период

Активности ће се реализовати у сарадњи Министарства са јавним предузећима које управљају транспортном инфраструктуром, међународним финансијским и другим институцијама.

- Могући ризици за реализацију годишњег плана рада

Реализација плана увелико зависи од подршке међународних финансијских институција и расположивих фининсијских средстава. Такође, поремећај тржишта на глобалном и регионалном нивоу може представљати ризик за имплементацију овог плана.

А.

| Мисија републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Извори | 2026 |
| Министарство саобраћаја и веза има мисију да створи адекватан стратешки и правни оквир за развој друмског, жељезничког, водног, ваздушног, поштанског и телекомуникационог саобраћаја, те у сарадњи са јавним предузећима даље развија и ствара финансијски одрживе области саобраћаја и веза у Републици Српској. | Буџет | 15.497.100 |
|  | Кредит |  |
|  | Донације/Грант |  |
|  | Остало |  |
|  | Укупно | 15.497.100 |

Б.

| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | Полазна вриједност | Циљна годишња вриједност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре | Стратегија транспорта Републике Српске 2016-2030 Циљ: Задовољавање потреба са аспекта одржавања, унапређивања и развоја саобраћајне инфраструктуре Приоритет: - Развој мреже ауто-путева и брзих путева, развој и унапређење мреже магистралних и регионалних путева, - Реализација субвенције жељезничког, ваздушног и поштанког саобраћаја - Реконструкција бетонских дијелова коловозне конструкције маневарских површина на аеродрому Бања Лука | Развој саобраћаја и веза 1301 | - Изграђено 26 km ауто-пута, изграђено и рехабилитовано 15 km магистралних и регионалних путева - Проценат извршења финансирања субвенција - Реконструисани бетонски дијелови коловозне конструкције маневарских површина на аеродрому Бања Лука | 112 километара ауто-пута | - Изграђено још 26 km ауто-пута - Рехабилитовано 15 km магистралних и регионалних путева - 100% реализација субвенција - Реконструисани бетонски дијелови коловозне конструкције маневарских површина на аеродрому Бања Лука |
| 2. Повећање нивоа квалитета услуга и безбједности | Стратегија транспорта Републике Српске 2016-2030 Циљ: Испуњавање услова за квалитетну и безбједну саобраћајну инфраструктуру Приоритет: Повећање безбједности саобраћаја | Развој саобраћаја и веза 1301 | - Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама на путевима је мањи за 3% - Смањен број путних прелаза | - 3.742 настрадала лица у саобраћајним незгодама на путевима - Број путних прелаза 244 | - 3630 настрадалих лица у саобраћајним незгодама на путевима - Смањено 5 путних прелаза |
| 3.Административно-технички послови из домена рада Министарства |  | Административне услуге 03010001 | Проценат остварења буџета | 100% | 100% извршење буџета |

В.

| Редни број и мјера 1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  | Назив и шифра програма Развој саобраћаја и веза 1301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија транспорта Републике Српске 2016-2030 Циљ: Задовољавање потреба из аспекта одржавања, унапређивања и развоја саобраћајне инфраструктуре Приоритет: Развој мреже ауто-путева и брзих путева, развој и унапређење мреже магистралних и регионалних путева |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројект / пројект / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |
| 1.1 Субвенција ЈП Жељезнице Републике Српске | 2026 | Проценат извршења (планиране / реализоване) сунвенције | Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја, Секретаријат министарства |  | Буџет | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.000.000 |
| 1.2 Текући грант Жељезничкој корпорацији БХЖЈК | 2026 | Проценат извршења (планираног / реализованог) гранта | Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја, Секретаријат министарства |  | Буџет | 250.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 250.000 |
| 1.3 Експропријација непокретности у оквиру изградње ауто-пута Бања Лука - Приједор (прва фаза у дужини 42 km) | 2026 | Експроприсано 90% непокретности | Ресор друмског саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 1.4 Обезбјеђење финансијских средстава за изградњу дионице ауто-пута Рача – Бијељина у дужини 20 km | 2026 | Обезбјеђена финансијска средства по Одлуци Владе РС | Ресор друмског саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 1.5 Обезбјеђење финансијских средстава за изградњу дионице ауто-пута Бијељина - Брчко у дужини 17 km и Вукосавље - Брчко у дужини 31 km | 2026 | Потписан Уговор о финансирању | Ресор друмског саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 1.6 Обезбјеђење финансијских средстава за изградњу магистралног пута Фоча – Шћепан Поље | 2026 | Потписан Уговор о финансирању | Ресор друмског саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 1.7 Имплементација Уговора о финансирању за реконструкцију бетонског дијела коловозне конструкције маневарских површина на аеродрому Бања Лука | 2026 | Реализован Уговор | Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 1.8 Идентификација жељезничких праваца и њихово уврштавање у Основну TEN-T мрежу | 2026 | Уврштени у Основну TEN-T мрежу жељезнички правци Добој – Зворник и Бања Лука – Нови Град - Добрљин и Аеродром РС, Бања Лука | Ресор друмског и ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја |  | Буџет |  |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  | Буџет | 10.250.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 10.250.000 |

| Редни број и мјера 2. Повећање нивоа квалитета услуга и безбједности |  |  |  |  | Назив и шифра програма Развој саобраћаја и веза 1301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија транспорта Републике Српске 2016-2030 Циљ: Испуњавање услова за квалитетну и безбједну саобраћајну инфраструктуру Приоритет: Повећање безбједности саобраћаја |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројект / пројект / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ | Извори | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |
|  |  |  |  |  |  | 2026 |
| 2.1 Субвенција ЈП Аеродроми Републике Српске | 2026 | Проценат извршења (планиране / реализоване) сунвенције | Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја, Секретаријат Министарства |  | Буџет | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.000.000 |
| 2.2 Субвенција ЈП Поште Српске а.д. Бања Лука | 2026 | Проценат извршења (планиране / реализоване) сунвенције | Ресор поштански саобраћај, телекомуникације и европске интеграције; Секретаријат Министарства |  | Буџет | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 1.000.000 |
| 2.3 Текући грантови удружењима од јавног интереса-савез радио аматера | 2026 | Проценат извршења (планирани / реализовани) грантови | Ресор поштански саобраћај, телекомуникације и европске интеграције; Секретаријат Министарства |  | Буџет | 20.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 20.000 |
| 2.4 Обука за унапређење медијске писмености код рањивих група грађана | 2026 | Благовремено спроведене обука | Ресор поштански саобраћај, телекомуникације и европске интеграције |  | Буџет |  |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно |  |
| 2.5 Припрема и доношење Закона о измјенама и допунама Закона о поштанским услугама Републике Српске (усклађеног са европским директивама) | 2026 | Донесен закон | Ресор поштански саобраћај, телекомуникације и европске интеграције |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 2.6 Унапређење пловних путева у Републици Српској (имплементација програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине, уређење пловног пута, припрема документације за Лука Градишка); дјеловање у оквиру Савске комисије | 2026 | - Изграђен понтон у Вишеграду - Завршено Идејно рјешење за луку Градишка | Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 2.7 Израда Стратегије безбједности саобраћаја Републике Српске | 2026 | Усвојена Стратегија | Сви ресори, Секретаријат Министарства |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 2.8 Припрема и доношење Закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (усклађеног са европским директивама) | 2026. | Донесен Закон | Ресор друмског саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 2.9 Припрема и доношење Закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима Републике Српске (усклађеног са европским директивама) | 2026. | Донесен Закон | Ресор друмског саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 2.10 Израда Стратегије развоја јавних путева у Републици Српској | 2026. | Донесена Стрaтегија | Ресор друмског саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  | Буџет | 3.020.000 |
|  |  |  |  |  | Кредит | 0 |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант | 0 |
|  |  |  |  |  | Остало | 0 |
|  |  |  |  |  | Укупно | 3.020.000 |

| Редни број и мјера |  |  |  |  | Назив и шифра програма Административне услуге 03010001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Административно-технички послови из домена рада Министарства |  |  |  |  |  |  |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројект / пројект / активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта / пројекта / активности | Носилац (најмањи организациони дио) | ПЈИ |  | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |
|  |  |  |  |  | Извори | 2026 |
| 3.1. Координација послова на изградњи мреже ауто-путева у Републици Српској | 2026 | број километара изграђеног ауто-пута | Ресор друмског саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 3.2 Доношење Рјешења у другостепеном поступку по жалбама странака на првостепена рјешења инспектора | 2026 | Благовремено донесена рјешења по жалбама | Сви ресори, Секретаријат министарства |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 3.3 Доношење рјешења о издавању картице за дигитални тахограф, легитимације возача, рад станица техничких прегледа, рад аутобуских станица , обуставу режима саобраћаја, испуњености услова за регистрацију поштанских и курирских услуга | 2026 | Благовремено донесена рјешења | Ресор друмског саобраћаја, Ресор за поштански саобраћај, телекомуникације и европске интеграције |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 3.4 Издавање дозвола за аудиотекс услуге и расподјелу и дистрибуцију дозвола за превоз ствари у међународном друмском саобраћају | 2026 | Број издатих дозвола на годишњем нивоу Благовремено издате дозволе | Ресор друмског саобраћаја и Ресор за поштански саобраћај, телекомуникације и европске интеграције |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 3.5 Издавање увјерења за управљача чамца | 2026 | Благовремено издата увјерења на годишњем нивоу | Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 3.6 Доношење рјешења из области жељезничког и водног саобраћаја, рјешења за одобрење за рад жичара | 2026 | Благовремено донесена рјешења | Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 3.7 Поступање по захтјевима других институција и захтјевима странака | 2026 | Благоврмено обрађени захтјеви | Сви ресори, Секретаријат министарства |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 3.8 Припрема и доношење подзаконских аката из дјелокруга рада Министарства | 2026 | Донесено 5 подзаконских аката | Сви ресори, Секретаријат министарства |  | Буџет | 0 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| 3.9 Остале административне активности | 2026 | Неометан рад и функционисање Републичког секретаријата за законодавство | Сви ресори, Секретаријат министарства |  | Буџет | 2.227.100 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 0 |
| Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе |  |  |  |  | Буџет | 2.227.100 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донација / Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 2.227.100 |

Г. (само за републичке органе управе)

| Редни број | Назив прописа | Планирани рок за припрему | Обрађивач прописа | Да ли је потребно усклађивање са правним насљеђем ЕУ | Разлози за доношење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјера 1. (навести назив) |  |  |  |  |  |
| 1. | Закон о измјенама и допунама Закона о поштанским услугама Републике Српске усклађеног са ЕУ директивама | III квартал | Ресор за поштански саобраћај, телекомуникације и европске интеграције | да | Ради даљег усклађивања са ЕУ прописима и стварањем правног основа за повећање квалитета пружања поштанских услуга. |
| 2. | Закон о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске | III квартал | Ресор друмског саобраћаја | да | Ради усклађивања са ЕУ прописима, повећања квалитета услуге јавног превоза, стварања повољног псловног амбијента з апревознике и заштите потрошача, односно корисника превоза. |
| 3. | Закон о измјенама и допунама Закона о јавним путевима Републике Српске усклађеног са ЕУ директивама | III квартал | Ресор друмског саобраћаја | да | Ради унапређења система и организације наплате путарине и усклађивања са међународним рачуноводстевним стандардима. |
| 4. | Стратегија развоја јавних путева у Републици Српској | III квартал | Ресор друмског саобраћаја | да | Постојећа Стратегија развоја јавних путева у Републици Српској истиче у 2025. години. Ради ефикасног управљања путном мрежом, која је усклађена према реалним потребама, са стручним и технички опремљеним кадром и која је безбједна за учеснике у саобраћају, те отпорна на климатске промјене и са што мањим штетним утицајем на животну околину потребно је израдити нову стратегију за десетогодишњи период. |
| 5. | Стратегијa безбједности саобраћаја Републике Српске | III квартал | Ресор друмског саобраћаја | да | С обзиром на то да је Стратегија безбједности саобраћаја Републике Српске истекла 2022. године, неопходно је донијети стратешки документ за наредни 10-годишни период ради дефинисања циљева и активности у циљу повећања безбједности друмског саобраћаја. |
|  | Доношење подзаконских аката из области жељезничког саобраћаја | Континуирано | Ресор жељезничког, водног и ваздушног саобраћаја | да |  |

Напомена: У ову табелу се уносе прописи из Табеле В. који су дефинисани као активност.

М И Н И С Т А Р

Недељко Чубриловић